Дисциплина «Управление программными проектами»

Контрольная точка №1

# Индивидуальный прогресс

Разработка системы мониторинга и прогнозирования денежных потоков малого бизнеса «Бизнес.Пульс»

Исполнитель: Студент 1

ФИО / группа / вуз: заполняются командой перед сдачей

Плановый период проекта: 1–30 сентября 2026 года. Подготовлено: 7 октября 2026 года.

Сроки ниже — учебный план; текущие файлы не подтверждают исторические даты или личное авторство.

# Роль и плановый срок

Backend-разработчик: данные, импорт и проверка серверной части. Плановый срок контрольной точки — 18 сентября 2026 года.

# Задачи по календарному плану

| ID | Задача | Часы | Период | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Контракт данных и критерии импорта | 8 | 01–04.09 | — |
| A2 | Схема БД и API профиля/счёта | 10 | 07–11.09 | A1 |
| A3 | Нормализация CSV и валидация операций | 12 | 14–18.09 | A2 |

Плановая трудоёмкость этого этапа: 30 часов. Общая нагрузка участника за сентябрь: 50 часов.

# Результаты и проверяемые артефакты

В текущей версии проекта доступны следующие артефакты. Они показывают реализованный результат, но не доказывают персональное авторство или состояние репозитория на плановую дату контрольной точки.

## Контракт таблицы счёта

Файл: Ai-agent-for-business-audit/internal/db/migrations/0004_bank_connection.sql

стр. 3: ALTER TABLE participants ADD COLUMN bank_name VARCHAR(120) NOT NULL DEFAULT 'Демо-банк';

## Разбор и проверка выписки

Файл: Ai-agent-for-business-audit/internal/service/statement.go

стр. 21: func ParseBankStatement(raw []byte, accountID string) ([]ParsedTx, error) {; стр. 88: func (s *Service) ImportBankStatement(ctx context.Context, pid uuid.UUID, accountID string, bod

# Итог

Артефакты покрывают задачи индивидуального потока и дают материал для демонстрации результата. Для академического подтверждения фактических дат и личного вклада команда должна приложить собственную историю задач и коммитов.