Дисциплина «Управление программными проектами»

Контрольная точка №1

# Индивидуальный прогресс

Разработка системы мониторинга и прогнозирования денежных потоков малого бизнеса «Бизнес.Пульс»

Исполнитель: Студент 2

ФИО / группа / вуз: заполняются командой перед сдачей

Плановый период проекта: 1–30 сентября 2026 года. Подготовлено: 7 октября 2026 года.

Сроки ниже — учебный план; текущие файлы не подтверждают исторические даты или личное авторство.

# Роль и плановый срок

Backend-разработчик: аналитика, прогноз, интеграции и проверка серверной части. Плановый срок контрольной точки — 18 сентября 2026 года.

# Задачи по календарному плану

| ID | Задача | Часы | Период | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Требования к метрикам, прогнозу и советам | 8 | 01–04.09 | — |
| B2 | Индекс, метрики и прогноз | 12 | 07–11.09 | B1 |
| B3 | API аналитики, расходов и рекомендаций | 12 | 14–18.09 | B2, A2 |

Плановая трудоёмкость этого этапа: 32 часов. Общая нагрузка участника за сентябрь: 50 часов.

# Результаты и проверяемые артефакты

В текущей версии проекта доступны следующие артефакты. Они показывают реализованный результат, но не доказывают персональное авторство или состояние репозитория на плановую дату контрольной точки.

## Расчёт прогноза и индекса

Файл: Ai-agent-for-business-audit/internal/service/forecast.go

стр. 34: func New(repo *repository.Repository, ml *MLClient, log *slog.Logger) *Service {; стр. 39: func (s *Service) WithLLM(llm *LLMClient) *Service {; стр. 44: func (s *Service) Repo() *repository.Repository { return s.repo }

## Аналитические правила

Файл: Ai-agent-for-business-audit/internal/service/rules.go

стр. 30: func EvaluateRules(metrics []models.DailyMetric, gapDate *time.Time, gapAmount decimal.Decimal); стр. 56: func checkAvgCheckDrop(metrics []models.DailyMetric) *RuleHit {; стр. 81: func checkRevenueDecline(metrics []models.DailyMetric) *RuleHit {

# Итог

Артефакты покрывают задачи индивидуального потока и дают материал для демонстрации результата. Для академического подтверждения фактических дат и личного вклада команда должна приложить собственную историю задач и коммитов.