Дисциплина «Управление программными проектами»

Контрольная точка №2

# Индивидуальный прогресс

Разработка системы мониторинга и прогнозирования денежных потоков малого бизнеса «Бизнес.Пульс»

Исполнитель: Студент 2

ФИО / группа / вуз: заполняются командой перед сдачей

Плановый период проекта: 1–30 сентября 2026 года. Подготовлено: 7 октября 2026 года.

Сроки ниже — учебный план; текущие файлы не подтверждают исторические даты или личное авторство.

# Роль и плановый срок

Backend-разработчик: аналитика, прогноз, интеграции и проверка серверной части. Плановый срок контрольной точки — 30 сентября 2026 года.

# Задачи по календарному плану

| ID | Задача | Часы | Период | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B4 | LLM, Telegram и серверные сценарии | 10 | 21–24.09 | B3 |
| B5 | QA: расчёты, прогноз, LLM и API | 8 | 28–30.09 | B4 |

Плановая трудоёмкость этого этапа: 18 часов. Общая нагрузка участника за сентябрь: 50 часов.

# Результаты и проверяемые артефакты

В текущей версии проекта доступны следующие артефакты. Они показывают реализованный результат, но не доказывают персональное авторство или состояние репозитория на плановую дату контрольной точки.

## Клиент LLM и Telegram

Файл: Ai-agent-for-business-audit/internal/service/llm.go

стр. 37: func NewLLMClient(baseURL, apiKey, model string) *LLMClient {; стр. 51: func (c *LLMClient) Enabled() bool { return c != nil && c.baseURL != "" }; стр. 84: func (c *LLMClient) complete(ctx context.Context, messages []chatMessage, maxTokens int, temper

## Проверки LLM

Файл: Ai-agent-for-business-audit/internal/service/llm_test.go

стр. 14: func TestLLMDisabled(t *testing.T) {; стр. 21: func TestLLMGenerateAdviceOK(t *testing.T) {; стр. 64: func TestParseAdviceList(t *testing.T) {

# Индивидуальная проверка

Проверить расчёты на граничных рядах, резервный прогноз, ошибки LLM API и ответы аналитических методов. Тесты — в internal/service/*_test.go и internal/forecast/hw_test.go; бот — в internal/bot/manager.go.

# Итог

Артефакты покрывают задачи индивидуального потока и дают материал для демонстрации результата. Для академического подтверждения фактических дат и личного вклада команда должна приложить собственную историю задач и коммитов.