Дисциплина «Управление программными проектами»

Контрольная точка №2

# Индивидуальный прогресс

Разработка системы мониторинга и прогнозирования денежных потоков малого бизнеса «Бизнес.Пульс»

Исполнитель: Студент 3

ФИО / группа / вуз: заполняются командой перед сдачей

Плановый период проекта: 1–30 сентября 2026 года. Подготовлено: 7 октября 2026 года.

Сроки ниже — учебный план; текущие файлы не подтверждают исторические даты или личное авторство.

# Роль и плановый срок

Frontend-разработчик: интерфейс, UI-проверка и демонстрация. Плановый срок контрольной точки — 30 сентября 2026 года.

# Задачи по календарному плану

| ID | Задача | Часы | Период | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 | Навигация и интеграция интерфейса с API | 8 | 25.09 | C3, A4, B4 |
| C5 | QA интерфейса и проверка сценариев | 8 | 28–30.09 | C4 |
| C6 | Инструкция, скриншоты и презентация | 4 | 28–30.09 | C4 |

Плановая трудоёмкость этого этапа: 20 часов. Общая нагрузка участника за сентябрь: 50 часов.

# Результаты и проверяемые артефакты

В текущей версии проекта доступны следующие артефакты. Они показывают реализованный результат, но не доказывают персональное авторство или состояние репозитория на плановую дату контрольной точки.

## Советы

Файл: Ai-agent-for-business-audit/web/src/pages/Advice.tsx

стр. 17: export default function Advice() {

## Дашборд

Файл: Ai-agent-for-business-audit/web/src/pages/Dashboard.tsx

стр. 19: export default function Dashboard() {

Скриншот работающего интерфейса, снят 07.10.2026.

# Индивидуальная проверка

Проверить загрузку файла, отображение ошибок, переходы между экранами, мобильную ширину и сборку web. Демонстрационные скриншоты находятся в reports/assets/.

# Итог

Артефакты покрывают задачи индивидуального потока и дают материал для демонстрации результата. Для академического подтверждения фактических дат и личного вклада команда должна приложить собственную историю задач и коммитов.