Дисциплина «Управление программными проектами»

Лабораторная работа №1

# Разработка концепции

Разработка системы мониторинга и прогнозирования денежных потоков малого бизнеса «Бизнес.Пульс»

Исполнитель: Команда проекта

ФИО / группа / вуз: заполняются командой перед сдачей

Плановый период проекта: 1–30 сентября 2026 года. Подготовлено: 7 октября 2026 года.

Сроки ниже — учебный план; текущие файлы не подтверждают исторические даты или личное авторство.

# Основная идея

Сервис помогает владельцу малого бизнеса увидеть поступления, возвраты и расходы в одном интерфейсе, оценить динамику денежных потоков, получить краткосрочный прогноз и советы по выявленным изменениям. Прототип не зависит от бренда банка: операции можно загрузить из CSV. Реквизиты счёта служат метаданными и сами по себе не запускают банковскую синхронизацию.

# Цель и задачи

Цель — создать проверяемый прототип мониторинга денежных потоков для малого бизнеса с понятным пользовательским сценарием от загрузки операций до просмотра прогноза.

Нормализовать операции и защитить личный импорт от повторной загрузки файла.

Рассчитать метрики, индекс состояния бизнеса, прогноз и возможный кассовый разрыв.

Показать аналитику, рекомендации, расходы и отчёт в веб-интерфейсе.

Проверить API, вычисления и пользовательские сценарии; подготовить документацию и демонстрацию.

# Функции и архитектура

React/PWA обращается к Go REST API. Сервер хранит профили и операции в PostgreSQL, использует Redis для служебных задач и Python/Prophet для прогноза с резервным расчётом в Go. Telegram-бот доставляет коды входа и уведомления. Генеративные советы доступны только при настройке внешнего OpenAI-совместимого LLM API; базовые правила работают без него. Существуют администраторский CSV и CLI-коллектор. Прямой API банка не реализован.

# Аудитория и перспективность

Основные пользователи — владелец микробизнеса и сотрудник, отвечающий за денежный поток. Им нужны быстрый обзор, предупреждение о возможном кассовом разрыве и понятное объяснение динамики. На учебном этапе ценность проверяется на синтетических CSV-сценариях; рыночный спрос и качество прогноза на реальных данных отдельно не доказаны.

# Границы объёма

| План-минимум | План-максимум / развитие |
| --- | --- |
| Вход, личная загрузка CSV, метрики, прогноз, советы, тесты и документация | Авторизованные адаптеры банков, автоматическая синхронизация, улучшение точности прогноза на обезличенных реальных данных |

# Команда, сроки и ресурсы

| Участник | Ответственность | План, ч |
| --- | --- | --- |
| Студент 1 | Backend-разработчик: данные, импорт и проверка серверной части | 50 |
| Студент 2 | Backend-разработчик: аналитика, прогноз, интеграции и проверка серверной части | 50 |
| Студент 3 | Frontend-разработчик: интерфейс, UI-проверка и демонстрация | 50 |

Оба backend-разработчика ведут свои серверные подсистемы и выделяют по 8 часов на QA. Студент 3 отвечает за интерфейс, его проверку и демонстрационные материалы. Координационные решения команда принимает совместно; отдельная роль руководителя не выделяется.

Период: 01–30.09.2026, пять рабочих недель. Трудоёмкость: 150 человеко-часов. Нужны ноутбуки участников, Docker, Git, тестовый стенд и синтетические выписки. Внешние API, хостинг и SMS могут потребовать бюджета; в минимальном учебном сценарии платная инфраструктура не обязательна.