Дисциплина «Управление программными проектами»

Лабораторная работа №3

# Модель жизненного цикла

Разработка системы мониторинга и прогнозирования денежных потоков малого бизнеса «Бизнес.Пульс»

Исполнитель: Команда проекта

ФИО / группа / вуз: заполняются командой перед сдачей

Плановый период проекта: 1–30 сентября 2026 года. Подготовлено: 7 октября 2026 года.

Сроки ниже — учебный план; текущие файлы не подтверждают исторические даты или личное авторство.

# Характеристики разработки

Команда из трёх участников; обязанности разделены по подсистемам, но интеграция общая.

Требования к метрикам и интерфейсу уточняются после проверки CSV-сценариев.

Банковские API требуют отдельного согласования; MVP должен работать без них.

Проект ограничен сентябрём 2026 года и учебным объёмом 150 часов.

# Сравнение моделей

| Критерий | Каскадная | V-модель | Итерационная | Инкрементная | Спиральная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение требований | Трудно | Трудно | Удобно | Удобно | Удобно |
| Ранний работающий результат | Поздно | Поздно | После итерации | После прироста | После цикла |
| Проверки | В конце | Связаны с этапами | В каждой итерации | После прироста | По риску |
| Нагрузка на малую команду | Низкая в управлении | Средняя | Низкая | Низкая | Высокая |
| Подходит месячному MVP | Слабо | Частично | Да | Да | Избыточна |

# Выбранная модель

Применяется инкрементная разработка с короткими итерациями: 01–04.09 — контракты и сценарии; 07–11.09 — база, расчёты и первый экран; 14–18.09 — импорт, аналитика и интерфейс; 21–25.09 — интеграция; 28–30.09 — проверки и демонстрация. После каждой недели команда сверяет API-контракты и рабочий результат.

Плюсы: рано виден пользовательский путь, ошибки контракта выявляются до финальной сборки. Минусы: нужно поддерживать совместимость компонентов и не растягивать объём за пределы месяца. Выбор соответствует неопределённости данных и небольшому составу команды.