Дисциплина «Управление программными проектами»

Лабораторная работа №6

# Инструменты управления проектом

Разработка системы мониторинга и прогнозирования денежных потоков малого бизнеса «Бизнес.Пульс»

Исполнитель: Команда проекта

ФИО / группа / вуз: заполняются командой перед сдачей

Плановый период проекта: 1–30 сентября 2026 года. Подготовлено: 7 октября 2026 года.

Сроки ниже — учебный план; текущие файлы не подтверждают исторические даты или личное авторство.

# Средства планирования и задач

Сравнение основано на типовом учебном использовании: критерии — доступность, доска задач, связь с кодом, роли/права и порог настройки. Тарифы и конкретные лимиты сервисов меняются и здесь не оцениваются.

| Инструмент | Доступность | Доска | Связь с кодом | Права | Настройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GitHub Issues/Projects | Есть базовый режим | Да | Нативная | Роли репо | Низкая |
| YouTrack | Есть учебные варианты | Да | Через интеграцию | Гибкие | Средняя |
| Jira | Есть базовый режим | Да | Через интеграцию | Гибкие | Высокая |
| Trello | Есть базовый режим | Да | Через ссылку | Простые | Низкая |

# Средства коммуникации

| Инструмент | Асинхронные обсуждения | Поиск/история | Связь с задачами |
| --- | --- | --- | --- |
| Telegram | Да | Да | Ссылками |
| Slack | Да | Да | Интеграции |
| Microsoft Teams | Да | Да | Интеграции |
| GitHub Discussions | Да | Да | В том же репозитории |

# Выбор и порядок работы

Для трёх человек рациональна связка GitHub Issues/Projects и Telegram: задачи и код связываются в репозитории, короткие согласования идут в чате. Еженедельный обзор — пятница. Backend-разработчики фиксируют результаты QA в своих задачах; студент 3 отмечает UI-проверки и собирает демонстрацию. В доступных материалах нет действующей командной доски и чата, поэтому выбор остаётся регламентом, а не доказательством их использования.

# Доступные скриншоты

Ниже — снимки доступного репозитория и раздела Issues. Они подтверждают наличие площадки, но не подтверждают, что команда вела там план или коммуникацию. Скриншот командного чата отсутствует: доступ к нему не предоставлен.

Репозиторий проекта

Раздел Issues

# Вывод

Выбранные инструменты покрывают планирование, связь изменений с задачами и общение небольшой команды. Для подтверждения реального командного процесса к сдаче нужно добавить снимок собственной доски и чата; доступных сейчас материалов для этого нет.